Wochenprotokoll - Pollenradar

Meilenstein: Meilenstein 3 (Pollen-API, Kalender & Symptom-Tagebuch)

Zeitraum: 22.5. – 29.5.2026

Was wurde gemacht?

Backend (Express & SQLite):

  - Erweiterung der Datenbank zum Speichern der Symptom-Logs

  - Implementierung des GET Pollen Endpunkt, um Daten von Open Meteo API abzurufen

  - Erstellung der Endpunkte zur Verwaltung von Tagebucheinträgen inkl. Dazugehörige Notizen

Frontend (Svelte 5):

- Dashboard: Anbindung an die Browser-Geolocation-API. Anzeige der realen Pollendaten via Ampelsystem. Implementierung eines-Schalters ("Meine Allergien" vs. "Alle Pollen"). Einbau einer Fallback-Logik: Ist GPS deaktiviert, wird standardmäßig Pimpfing geladen und der Nutzer über einem roten Warn-Banner darauf hingewiesen

- Kalender: Implementierung einer 7 Tage Prognose + Suche nach Ort

- Tagebuch: Implementierung eines „Tagebuchs“ zum Tracken der Symptome

- Profil: Neue Seite angelegt, um GPS-Einstellung und ausgewählten Pollen nachträglich zum Onboarding zu ändern

Wie liegt man im Zeitplan?

On Track:
Alles geplante wurde umgesetzt und läuft laut passierten Tests sauber

Schritte für nächsten Meilenstein:

- Integration der OpenAI API für die KI-Unterstützung bei Allergieerscheinungen

- Einbindungen von Statistiken und Vorhersagen im Dashboard

- Erweiterung der Profileinstellungen