# HTBLA Grieskirchen

# 4710 Grieskirchen, Parzer Schulstraße 1

WMC

Schuljahr 2025/2026

Abschlussdokumentation

Betreuer/Betreuerin:

Mag. Eugen Kimmerstorfer

Grieskirchen, 11.06.2026

Ausgeführt von:

Michael Friedl, 4BHIF

WMC-Projekt:
Pollenradar

Inhaltsverzeichnis

1	Projektübersicht & Architektur	3

1.1	Systemarchitektur	3

2	Setup- & Installationsanleitung	4

2.1	Backend	4

2.2	Frontend	4

3	Projektdokumentation	5

3.1	Meilensteinplan	5

3.2	Sammlung aller Wochenprotokolle (KW 21 - KW 24)	6

KI-Einsatz: die eingesetzten KIs, im Folgenden mit KI-Einsatz beschrieben umfasst:  Google Gemini, v0, Design.com	6

3.2.1	Wochenprotokoll KW 21	6

Abgabe: 21.05.2026	6

3.2.2	Wochenprotokoll KW 22	6

Abgabe: 28.05.2026	6

3.2.3	Wochenprotokoll KW 23	7

Abgabe: 04.06.2026	7

3.2.4	Wochenprotokoll KW 24	7

Abgabe: 11.06.2026	7

Was wurde gemacht?	7

4	Bedienungsanleitung	8

4.1	Registrierung & Anmeldung	8

4.2	Onboarding (Ersteinstellungen)	8

4.3	Dashboard & Regionaler Pollenradar	9

4.4	Belastungs-Kalender (7-Tage-Prognose)	10

4.5	Symptom-Tagebuch & WebSocket-KI-Chat	11

4.6	Profil & Spracheinstellungen (i18n)	11

Projektübersicht & Architektur

PollenRadar ist eine Webanwendung für Allergiker. Die App ermöglicht es Benutzern, die aktuelle Pollenbelastung an ihrem Standort und in umliegenden Regionen live zu überwachen, ein persönliches Symptom-Tagebuch zu führen und mithilfe eines integrierten KI-Assistenten Muster in ihren Symptomen zu analysieren.

Systemarchitektur

Das Projekt basiert auf einem klassischen Client-Server-Modell (2-Tier-Architektur):

- Frontend (Svelte 5): Bietet eine responsive Benutzeroberfläche. Es nutzt Svelte 5 Runen für reaktives Status-Management, kommuniziert mit der Browser-Geolocation-API für GPS-Daten und zeichnet eine interaktive Karte mit Leaflet.

- Backend (Express-Server): Liefert REST-Endpunkte für Benutzerauthentifizierung, Onboarding und Tagebuchverwaltung. Zudem betreibt er einen WebSocket-Server für den reaktiven KI-Chat und kommuniziert mit der Open-Meteo Wetter API, mit welcher auch die Pollendaten ohne API Key bezogen werden können.

- Datenbank (SQLite): Eine relationale Datei-Datenbank zur persistenten Speicherung der Benutzerdaten und Symptomtagebücher.

- CI/CD: Github: https://github.com/friedlmichi/wmc-projekt-4b-michael-friedl.git

Setup- & Installationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie das Projekt lokal in Betrieb genommen wird.

Backend

- Öffne ein Terminal und navigiere in das Verzeichnis „/backend“

- Installiere die Abhängigkeiten (Express, SQLite3, ws, jsonwebtoken, dotenv, bcrypt, @google/generative-ai):
npm install

- Starte den Backend-Server:
npm start
Der Server läuft nun auf http://localhost:3000 und initialisiert automatisch die SQLite-Datenbank database.sqlite.

Frontend

- Öffne ein Terminal und navigiere in das Verzeichnis „/PollenRadar“

- Starte den Frontend-Entwicklungsserver:
npm run dev
Öffne deinen Browser und rufe die angegebene Adresse auf (standardmäßig http://localhost:5173).

Projektdokumentation

Meilensteinplan

| Meilenstein (MS) | Geplantes Datum | Tatsächliches Datum | Notizen |
| --- | --- | --- | --- |
| MS 1: Konzept, Mockups & Ablauf | 15.05.2026 | 15.05.2026 | Mockups für Dashboard, Kalender, Tagebuch und Profileinstellungen erstellt. |
| MS 2: Login, Register & Onboarding | 24.05.2026 | 21.05.2026 | 3 Tage vor dem Zeitplan. Authentifizierung mit JWT und Shared Rune für Auth-State steht. |
| MS 3: API-Einbindung & Tagebuch | 31.05.2026 | 31.05.2026 | Open-Meteo API angebunden. Kalender und GPS-Fallback (Pimpfing) implementiert. |
| MS 4: KI-Chatbot & Statistik | 07.06.2026 | 04.06.2026 | 3 Tage vor dem Zeitplan. KI-Logik im Backend implementiert und angebunden. |
| MS 5: WebSockets, Leaflet & Polishing | 11.06.2026 | 11.06.2026 | Umstellung auf echten WebSocket-Chat mit REST-Fallback. Leaflet-Map auf Dashboard um mehrere Referenzstädte erweitert. Layout final responsiv überarbeitet. |

Sammlung aller Wochenprotokolle (KW 21 - KW 24)

- KI-Einsatz: die eingesetzten KIs, im Folgenden mit KI-Einsatz beschrieben umfasst: 
Google Gemini, v0, Design.com

Wochenprotokoll KW 21

- Abgabe: 21.05.2026

Was wurde gemacht?

- Backend aufgesetzt (Express-Server & SQLite-Datenbank).

- JWT-basierte Authentifizierungs-Endpunkte (/api/register, /api/login) und DTOs zur Datenstrukturierung implementiert.

- Svelte 5 Shared Rune (auth.svelte.js) zur globalen Kapselung des Loginstatus erstellt.

- Formulare für Registrierung, Anmeldung und interaktives Onboarding (Allergie-Auswahl) implementiert.

Zeitplan-Status: Vor dem Zeitplan (Meilenstein 2 abgeschlossen).

KI-Einsatz: Styling und Struktur für das Onboarding & Erstellung der DTOs zur sauberen Datenüberlieferung

Wochenprotokoll KW 22

- Abgabe: 28.05.2026

Was wurde gemacht?

- Backend um /api/pollen-Proxy (CORS-Bypass) und Tagebuch-Endpunkte erweitert (POST/GET/DELETE /api/diary).

- Dashboard an Browser-Geolocation-API angebunden.

- GPS-Fallback-Banner (roter Hinweis) mit vordefiniertem Standort Pimpfing integriert.

- 7-Tage-Forecast-Grid im Kalender mit Nominatim-Geocoding-Suche erstellt.

- Unterseite /profile für Allergie- und Spracheinstellungen (i18n) erstellt.

Zeitplan-Status: Vor dem Zeitplan (Meilenstein 3 abgeschlossen).

KI-Einsatz: API-Anbindung und responsive Grids in CSS optimiert.

Wochenprotokoll KW 23

- Abgabe: 04.06.2026

Was wurde gemacht?

- Backend um eine KI-Schnittstelle erweitert. Migration auf das offizielle @google/generative-ai SDK (gemini-2.5-flash).

- Entwicklung eines strukturierten Systemprompts, der das Symptomtagebuch des jeweiligen Nutzers aus der SQLite-Datenbank ausliest und als Kontext an die KI übergibt.

- Chatbot-UI auf der Tagebuchseite integriert, inklusive Ladeindikatoren und automatischem Herunterscrollen bei neuen Nachrichten.

Zeitplan-Status: Vor dem Zeitplan (Meilenstein 4 abgeschlossen).

KI-Einsatz: Fehlerbehandlung des KI-Chats, sowie der Code, um KI-Antworten kürzer und gezielter zu gestalten.

Wochenprotokoll KW 24

- Abgabe: 11.06.2026

- Was wurde gemacht?

- Leaflet-Radar: Dashboard-Karte um einen regionalen Pollenradar erweitert. Es werden nun Live-Pollenwerte für Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, München und Berlin geladen und als farblich reaktive Kreismarker dargestellt.

- Design-Upgrade: Farb-Polishing auf das Grün des im ersten Meilenstein erstellten Logos
(HEX #69a709).

- Komponenten: Auslagerung wiederverwendbarer UI-Komponenten (Badge.svelte und AllergenCard.svelte).

- Fehlerbehebungen: Finale Optimierung des responsiven Designs und Behebung des Datenbank-Resets beim Backend-Neustart.

Zeitplan-Status: Abgeschlossen (Meilenstein 5 & Gesamtprojekt fertiggestellt).

KI-Einsatz: Finales Styling und Optimierung veralterten CSS Codes.

Bedienungsanleitung

Registrierung & Anmeldung

Beim ersten Aufruf der App (wenn kein Token vorhanden ist) wirst du automatisch auf die Login-Seite geleitet.

Aktion: Klicke auf "Registrieren", fülle die Felder aus und registriere dich.

Onboarding (Ersteinstellungen)

Das Onboarding stellt sicher, dass die App für deine Allergien maßgeschneidert wird.

Aktion: Wähle deine Allergene (z.B. Birke, Gräser) und aktiviere GPS. Klicke auf "Fertigstellen".

Dashboard & Regionaler Pollenradar

Das Dashboard wertet deine GPS-Position aus und zeigt Messpunkte an.

Aktionen: Schalte oben rechts von "Meine Allergien" auf "Alle Pollen". Klicke auf Messkreise wie Wien oder Linz, um Popups mit Partikelwerten zu öffnen.

Belastungs-Kalender (7-Tage-Prognose)

Hier kannst du die Belastung für die nächsten Tage einsehen.

Aktion: Suche nach Städten wie "Salzburg" oder "Berlin".

Symptom-Tagebuch & WebSocket-KI-Chat

Hier protokollierst du Symptome und chattest mit dem Assistenten über WebSockets.

Aktionen: Wähle Symptome aus und speichere sie. Frage die KI im Chatfenster nach deinen Mustern.

Profil & Spracheinstellungen (i18n)

In den Einstellungen kannst du dein Profil verwalten und die Sprache umschalten.

Aktion: Wähle "English" und speichere. Die App schaltet die Sprache augenblicklich im gesamten Layout um.